## Slide 1
AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 |  |  |  | AÑO 3 |  |  |  | AÑO 4 |  |  | 
1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4 º TRIMESTRE | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4 º TRIMESTRE | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4 º TRIMESTRE | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4 º TRIMESTRE
PROYECTO
E29 Acta de inicio (L1, L2)
PLANIFICACIÓN PROYECTO
EJECUCIÓN PROYECTO
CIERRE PROYECTO
TOMA REQUERIMIENTOS
DISEÑO SERVICIO
DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y ENTREGA SERVICIO
L1 ESTRUCTURAR ACTIVIDAD
E30 Programa de trabajo (L1, L2)
E31 Plan de Proyecto (L1, L2)
E32 Plan de diseño, desarrollo e implantación del servicio (L1, L2)
Especificaciones
E33 Plan de Medición y seguimiento (L1, L2)
E2 Formación del personal (L1, L2)
E1 Capacitación del personal (L1, L2)
E3 Estrategia operativa de INGENIERÍA y de la PMO (L1, L2)
E4 PLAN DE ACCIÓN (L1, L2)
E5 Propuesta de configuración de programas de proyectos (L1)
E7 Política deseable de asistencias técnicas (L1)
E6 Cuadro de mando integral (CMI) de INGENIERÍA (L1)
E8 Responsabilidades organizativas (L1, L2)
L3 DEFINIR LA PMO
E10 Modelo de PMO (L1, L2)
E11 Funciones, procesos y procedimientos de la PMO (L1, L2)
GRUPO FUNCIONAL 2
GRUPO FUNCIONAL 3, 4 ,5
GRUPO FUNCIONAL 1
GRUPO FUNCIONAL 6
E12 Soluciones informáticas para mejorar la eficiencia de INGENIERÍA (L1, L2)
E34 Plan transición
E13 PROCESO DE GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE PROYECTOS (L1)
TRANSICIÓN
E14 PROCESO DE PROGRAMA PROYECTO (L1)
E18 GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA (L1, L2)
E25 PROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAS (L1)
L2 CICLOS DE VIDA
SERVICIO
E15 GESTIÓN DE PROYECTOS (L1)
E16 DISEÑO Y DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (L1)
E17 GESTIÓN Y CONTROL CICLO DE VIDA PRODUCTO Y SERVICIO (L1)
E19 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (L1)
E20 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (l1, L2)
E28 ADMINISTRACIÓN (L1, L2)
E 22 GESTIÓN DE LA CALIDAD, PROCESOS Y RIESGOS (L1, L2)
E21 GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS NOCTURNOS (L1)
DISEÑO Y DESARROLLO
IMPLEMENTACIÓN
ENTREGABLE
FORMALIZACIÓN
E27 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN (L1)
E23 GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS (L1)
E24 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN (L1)
E26 GESTIÓN DE LOS RECURSOS (L1)
E9 Pilotos con un número limitado de tipos de proyectos (L1)
E35 Plan de acción de digitalización ( L2)